Sadöksan B2B E-Ticaret

Prod Öncesi Son Gereksinimler ve Kontrol Dosyası

Tek dosyalık release/checklist dokümanı
Tarih: 2026-05-31

DİKKAT: Bu dokümanda amaç yeni özellik geliştirmek değil; çalışan B2B MVP iş akışını production ortamına güvenli şekilde taşımak için son gereksinimleri tek yerde toplamaktır.

# İçindekiler

1. Nihai İş Modeli

2. Storefront Yapısı

3. Admin Panel Yapısı

4. Stok Sistemi

5. Sipariş Akışı

6. Havale Bildirim Sistemi

7. Gelince Haber Ver Davranışı

8. Entegrasyonlar

9. Production Docker Zorunluluğu

10. Environment Gereksinimleri

11. Docker Production Gereksinimleri

12. Migration Kuralları

13. Backup Stratejisi

14. SSL / Nginx / Domain

15. Güvenlik Kontrol Listesi

16. Logging

17. Production Seed / Temizlik

18. Gerçek Veri Import Gereksinimleri

19. Final Production Smoke Test

20. Production Öncesi Manuel Yapılacaklar

21. Prod Ready Tanımı

22. Şu Anda Bilinen Ana Risk

23. Bundan Sonra Yeni Özellik Eklenmeyecek

24. Kısa Sonuç

# 1. Nihai İş Modeli

Sistem B2B-only çalışacak. B2C/customer tarafı yoktur. Bayi/cari müşteri sistemin ana kullanıcısıdır.

enum UserRole {
  DEALER
  ADMIN
  SUPER_ADMIN
}

| Rol | Açıklama |
| --- | --- |
| DEALER | Bayi / cari müşteri |
| ADMIN | Sadöksan admin hesabı |
| SUPER_ADMIN | Teknik sistem sahibi / geliştirici hesabı |

## Kurallar

☐ CUSTOMER rolü kullanılmayacak.

☐ Misafir checkout olmayacak.

☐ Bireysel müşteri hesabı olmayacak.

☐ Bayiler sisteme giriş yapan ana kullanıcı tipidir.

☐ Admin paneline sadece ADMIN / SUPER_ADMIN erişebilir.

☐ Bayi paneline sadece DEALER erişebilir.

☐ Onaysız bayi sipariş verememelidir.

☐ Giriş yapmamış kullanıcı ürünleri görebilir ama fiyat/sepet/sipariş aksiyonları gizlenebilir veya bayi girişi istenebilir.

# 2. Storefront Yapısı

| Sayfa | Amaç |
| --- | --- |
| /giris | Bayi/Admin giriş |
| /bayi | Bayi dashboard |
| /hesabim | Bayi ayarları/profil sayfası |
| /urunler | Ürün listeleme |
| /urun/[slug] | Ürün detay |
| /sepet | Bayi sepeti |
| /siparislerim | Bayinin siparişleri |
| /favori-urunler | Bayinin favori ürünleri |
| /havale-bildirimi | Havale bildirim formu |
| /sayfa/[slug] | CMS sayfaları |

## Login Yönlendirme

☐ DEALER login olunca /bayi sayfasına yönlenmeli.

☐ ADMIN / SUPER_ADMIN login olunca admin paneline yönlenmeli.

☐ /hesabim klasik B2C hesap sayfası değildir; bayi için settings/profile/security/address sayfasıdır.

## Bayi Dashboard

☐ Cari hareketler

☐ Raporlar

☐ Proformalar

☐ Yeni sipariş butonu

☐ Ayarlar butonu

☐ Çıkış butonu

☐ Son siparişler

☐ Açık bakiye / cari bakiye varsa gösterim

☐ Bekleyen siparişler

☐ Hızlı ürün arama veya ürünlere git butonu

## Hesabım / Ayarlar

☐ Profil bilgileri

☐ Firma bilgileri

☐ Yetkili kişi

☐ E-posta

☐ Telefon

☐ Şehir

☐ Cari no

☐ Şifre değiştirme

☐ Adres defteri

☐ Varsayılan adres seçimi

# 3. Admin Panel Yapısı

Admin panel Sadöksan tarafından tek admin hesabıyla kullanılacak. Detaylı personel rolleri şimdilik yoktur.

| Sayfa | Amaç |
| --- | --- |
| Dashboard | Günlük operasyon özeti |
| Ürünler | Ürün CRUD, Excel import/export |
| Kategoriler | Kategori yönetimi |
| Markalar | Marka yönetimi |
| Stok | Stok listesi, manuel giriş/çıkış, sayım |
| Siparişler | Sipariş listesi + detay drawer |
| Ödemeler / Havale | Havale bildirim listesi + onay/red |
| Bayiler | Bayi listesi, başvuru/onay |
| CMS / İçerik | Sayfa yönetimi |
| SEO | 301 yönlendirme |
| Raporlar | Satış/stok/bayi raporları |
| Ayarlar | Site ayarları, entegrasyon placeholder alanları |
| Denetim | Audit log |

# 4. Stok Sistemi

Sadöksan stok mantığı Netsis’e göre özel çalışır. Netsis, irsaliye/fatura kesilmeden ürünü stoktan tam düşmediği için site stoğu doğrudan Netsis stok değildir.

## Nihai Formül

displayStock = netsisStock - netsisPendingQuantity - activeReservedQuantity

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| netsisStock | Netsis’ten gelen ana stok |
| netsisPendingQuantity | Netsis’te bekleyen, henüz irsaliye/faturası kesilmemiş miktar |
| activeReservedQuantity | Sitedeki aktif rezervasyon |
| displayStock | Sitede gösterilen satılabilir stok |

## Kurallar

☐ netsisPendingQuantity şimdilik manuel tutulabilir.

☐ Netsis API bilgileri henüz alınmadığı için gerçek API entegrasyonu yazılmayacak.

☐ Netsis API gelince netsisPendingQuantity otomatik beslenecek.

☐ Manuel stok çıkışı yapılırken netsisStock - netsisPendingQuantity - activeReservedQuantity değerinin altına düşülmeyecek.

☐ Stok hareketleri append-only log olarak tutulacak.

☐ StockMovement kayıtları update/delete edilmeyecek.

☐ Sayım düzeltmesinde quantity fark/delta olarak tutulacak.

Örnek sayım düzeltmesi:
Eski stok: 100
Yeni sayım: 85
StockMovement.quantity = -15

StockMovement Tipleri

MANUAL_ENTRY

MANUAL_EXIT

COUNT_ADJUST

ORDER_RESERVE

ORDER_CANCEL

ORDER_REJECT

ORDER_FULFILL

RETURN_RESTOCK

DİKKAT: ORDER_RESERVE ve ORDER_FULFILL fiziksel stok hareketi değildir; stok olay logudur. Fiziksel stoğu MANUAL_ENTRY, MANUAL_EXIT, COUNT_ADJUST ve RETURN_RESTOCK etkiler.

# 5. Sipariş Akışı

B2B siparişler admin onaylı çalışır.

Bayi login
→ ürün listesi
→ sepete ekle
→ sipariş oluştur
→ PENDING_APPROVAL
→ admin onaylar
→ APPROVED
→ stok rezervasyonu oluşur
→ bayi havale bildirimi yapar
→ admin havaleyi onaylar
→ paymentStatus = PAID
→ PREPARING
→ SHIPPED
→ COMPLETED

## Admin Sipariş Drawer İçeriği

☐ Sipariş no

☐ Bayi bilgisi

☐ Ürün listesi

☐ Fiyat özeti

☐ KDV

☐ Ödeme durumu

☐ Sipariş durumu

☐ Timeline

☐ Admin notları

☐ Kargo firması

☐ Kargo takip numarası

☐ Durum butonları: Onayla, Reddet, Hazırlanıyor, Kargoya ver, Teslim edildi, İptal

# 6. Havale Bildirim Sistemi

Online ödeme entegrasyonu bu fazda yoktur. Sadöksan şimdilik havale / açık hesap / admin onay mantığıyla ilerleyebilir.

| Taraf | Olması Gerekenler |
| --- | --- |
| Bayi | Sipariş seçimi, banka, tutar, dekont upload, açıklama |
| Admin | Tarih, sipariş no, bayi, banka, tutar, dekont, durum, onayla, reddet |

Admin onaylayınca:
paymentStatus = PAID

Reddedilirse red sebebi kaydedilmeli, bildirim durumu REJECTED olmalı, sipariş ödeme durumu PAID yapılmamalıdır.

# 7. “Gelince Haber Ver” Davranışı

Klasik stok habercisi kaydı açılmayacak. Buton kullanıcıyı WhatsApp mesajına yönlendirecek.

Merhaba, stokta olmayan şu ürün geldiğinde bilgi almak istiyorum:

Ürün: {{productName}}
Stok Kodu: {{sku}}
Link: {{productUrl}}

☐ WhatsApp numarası .env veya SiteSettings üzerinden okunabilir.

☐ WHATSAPP_PHONE yoksa buton gizlenmeli.

☐ Stokta ürün varsa “Gelince Haber Ver” görünmemeli.

# 8. Entegrasyonlar

| Entegrasyon | Durum | Hazır Olması Gerekenler |
| --- | --- | --- |
| Netsis | API bilgileri henüz alınmadı; gerçek API kodu yazılmayacak. | netsisApiUrl, netsisUsername, netsisPassword, netsisCariCode, netsisStock, netsisPendingQuantity |
| Albaraka | Online ödeme / sanal POS için kullanılabilir; API bilgileri gelmeden gerçek entegrasyon yazılmayacak. | albarakaApiUrl, albarakaMerchantId, albarakaApiKey |
| Alneo | E-fatura / e-arşiv / e-irsaliye için kullanılabilir; API bilgileri gelmeden gerçek entegrasyon yazılmayacak. | alneoApiUrl, alneoApiKey, alneoOauthClientId, alneoOauthClientSecret |

E-belge türleri için zemin hazırlanabilir: e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-portal kayıtları. Production MVP’de canlı entegrasyon zorunlu değildir.

# 9. Production Docker Zorunluluğu

DİKKAT: Local pnpm dev ile çalışan storefront/admin production doğrulaması sayılmaz. Storefront ve admin Docker container olarak çalışmadan sistem production-ready sayılmayacak.

## Yapılacak Komutlar

docker compose -f docker-compose.prod.yml config
docker compose -f docker-compose.prod.yml build --no-cache
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

## Running/Healthy Olması Gereken Servisler

☐ API

☐ Storefront

☐ Admin

☐ PostgreSQL

☐ Redis

☐ Python PDF

## Kontrol Edilecek URL’ler

curl -I http://localhost:3001/health
curl -I http://localhost:3000
curl -I http://localhost:3000/giris
curl -I http://localhost:3000/bayi
curl -I http://localhost:3000/hesabim
curl -I http://localhost:3002/sadoksan-panel
curl -I http://localhost:3002/stok
curl -I http://localhost:3002/siparisler
curl -I http://localhost:3002/odemeler

# 10. Environment Gereksinimleri

.env.example güncel olmalı. .env kesinlikle repo’ya commitlenmemeli.

DATABASE_URL=
POSTGRES_USER=
POSTGRES_PASSWORD=
POSTGRES_DB=

REDIS_URL=

API_PORT=3001
API_HOST=0.0.0.0
NODE_ENV=production

CORS_ORIGINS=https://sadoksaninsaat.com.tr,https://www.sadoksaninsaat.com.tr

NUXT_PUBLIC_API_BASE=https://api.sadoksaninsaat.com.tr
ADMIN_API_BASE=http://api:3001

JWT_SECRET=
JWT_EXPIRES_IN=7d

WHATSAPP_PHONE=

NETSIS_API_URL=
NETSIS_USERNAME=
NETSIS_PASSWORD=

ALNEO_API_URL=
ALNEO_API_KEY=
ALNEO_OAUTH_CLIENT_ID=
ALNEO_OAUTH_CLIENT_SECRET=

ALBARAKA_API_URL=
ALBARAKA_MERCHANT_ID=

NOTIFICATION_EMAIL=
LOG_LEVEL=info

BACKUP_DIR=./backups
RETENTION_DAYS=30

☐ JWT_SECRET güçlü random değer olmalı.

☐ POSTGRES_PASSWORD güçlü olmalı.

☐ API keyler frontend public runtime config’e koyulmamalı.

☐ NUXT_PUBLIC_* içine gizli bilgi konulmamalı.

☐ Test hesapları production’da kalmamalı.

# 11. Docker Production Gereksinimleri

☐ restart policy

☐ healthcheck

☐ persistent postgres volume

☐ persistent redis volume

☐ persistent uploads volume

☐ log rotation

☐ internal network

☐ API sadece gerekli porttan erişilebilir

☐ Postgres public açılmamalı veya firewall ile korunmalı

☐ Redis public açılmamalı

☐ Upload klasörü volume’da tutulmalı

volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
  uploads:

# API tarafında:
volumes:
  - uploads:/app/uploads

# 12. Migration Kuralları

Production’da kullanılacak:
npx prisma migrate deploy

Kullanılmayacak:
npx prisma migrate dev

☐ DB backup al.

☐ Migration dosyalarının tamamını kontrol et.

☐ Boş DB migration testi geçtiğini doğrula.

☐ Production migration çalıştır.

☐ Migration sonrası health check yap.

## Rollback Planı

☐ Uygulamayı durdur.

☐ Eski image’a dön.

☐ DB backup restore et.

☐ Servisleri tekrar başlat.

☐ Smoke test yap.

# 13. Backup Stratejisi

pg_dump -Fc -f backups/sadoksan_$(date +%Y%m%d_%H%M).dump "$DATABASE_URL"
pg_dump -f backups/sadoksan_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql "$DATABASE_URL"

☐ PostgreSQL database

☐ Upload edilen görseller

☐ Dekont dosyaları

☐ .env dosyası, güvenli ayrı yerde

☐ Nginx config

☐ docker-compose.prod.yml

Restore testi:
pg_restore -d sadoksan_restore_test backups/latest.dump

Saklama önerisi: günlük backup 30 gün, haftalık backup 3 ay, aylık backup 1 yıl.

# 14. SSL / Nginx / Domain

| Alan | Domain |
| --- | --- |
| Storefront | https://sadoksaninsaat.com.tr |
| API | https://api.sadoksaninsaat.com.tr |
| Admin | https://admin.sadoksaninsaat.com.tr veya /sadoksan-panel |

☐ HTTP → HTTPS redirect

☐ SSL aktif

☐ HSTS aktif

☐ API reverse proxy

☐ Storefront reverse proxy

☐ Admin reverse proxy

☐ Upload/static dosya servis ayarı

☐ Maksimum upload boyutu

☐ Security headers

certbot --nginx -d sadoksaninsaat.com.tr -d www.sadoksaninsaat.com.tr -d api.sadoksaninsaat.com.tr -d admin.sadoksaninsaat.com.tr

# 15. Güvenlik Kontrol Listesi

☐ Helmet aktif

☐ Rate limit aktif

☐ CORS production domainleriyle sınırlı

☐ JWT guard aktif

☐ Admin endpointleri ADMIN/SUPER_ADMIN korumalı

☐ Dealer endpointleri DEALER korumalı

☐ API keyler public response içinde dönmüyor

☐ ValidationPipe aktif

☐ Dosya upload mime/type kontrolü var

☐ Dosya upload size limit var

☐ Brute-force koruması var veya rate limit login endpointini kapsıyor

☐ Public runtime config içinde secret yok

☐ Admin panel auth guard arkasında

☐ Dealer olmayan bayi sayfalarına giremiyor

☐ Admin olmayan admin sayfalarına giremiyor

☐ Test şifreleri değiştirilecek

☐ bayi@test.com silinecek

☐ admin@admin.com production’da kullanılmayacak

☐ Gerçek admin hesabı oluşturulacak

☐ Default JWT secret kullanılmayacak

☐ Database password değiştirilecek

# 16. Logging

☐ API error log

☐ Docker log rotation

☐ Nginx access/error log

☐ Admin audit log

☐ StockMovement log

☐ OrderStatusHistory log

☐ BankTransfer log

☐ EdocumentLog

☐ Migration/deploy log

logging:
  driver: "json-file"
  options:
    max-size: "50m"
    max-file: "5"

# 17. Production Seed / Temizlik

| Silinecekler | Oluşturulacaklar |
| --- | --- |
| bayi@test.com | Gerçek ADMIN hesabı |
| admin@admin.com | Gerekirse teknik SUPER_ADMIN hesabı |
| Test siparişleri | Gerçek bayi kayıtları |
| Test havale bildirimleri | Gerçek ürün verileri |
| Demo ürünler | Gerçek kategori/marka verileri |
| Fake API keyler | Gerçek site ayarları |
| Demo kampanya verileri | Gerçek WhatsApp numarası ve mail ayarları |

# 18. Gerçek Veri Import Gereksinimleri

☐ SKU

☐ Ürün adı

☐ Kategori

☐ Marka

☐ Fiyat

☐ KDV

☐ Netsis stok

☐ Netsis bekleyen

☐ Birim tipi

☐ Açıklama

☐ Görünürlük

☐ Aktif/pasif

☐ SKU varsa güncelle.

☐ SKU yoksa yeni oluştur.

☐ Hatalı satırlar raporlanmalı.

☐ Boş netsisPendingQuantity = 0.

☐ Negatif stok/bekleyen engellenmeli.

☐ Import sonrası displayStock yeniden hesaplanmalı.

☐ Görseller kalıcı upload volume’da tutulmalı.

☐ Ürün görselleri SKU ile eşleştirilebilir olmalı.

☐ V1’de WebP dönüşümü eklenebilir.

☐ Production MVP’de görsel upload çalışır olmalı.

# 19. Final Production Smoke Test

| Alan | Testler |
| --- | --- |
| Auth | ADMIN login, DEALER login, hatalı login → 401 |
| Storefront | Ana sayfa, giriş, bayi dashboard, hesabım, ürün listesi, ürün detay, sepet |
| Sipariş | Bayi sepete ürün ekler, sipariş oluşturur, PENDING_APPROVAL olur, admin görür/onaylar, stok rezervasyonu doğru olur |
| Havale | Bayi bildirim yapar, dekont yüklenir, admin görür/onaylar, paymentStatus = PAID |
| Durum Akışı | APPROVED, PREPARING, SHIPPED, COMPLETED |
| Stok | displayStock doğru, StockMovement kayıtları oluşuyor, manual entry ve count adjust çalışıyor |
| Güvenlik | DEALER admin endpointlerine erişemez, public CMS settings gizli alan döndürmez, API keyler public response içinde yok |
| PDF / Proforma | Proforma PDF oluşuyor, Python PDF servisi çalışıyor |

# 20. Production Öncesi Manuel Yapılacaklar

☐ Production .env doldur

☐ Gerçek JWT_SECRET üret

☐ Gerçek DB password belirle

☐ SSL sertifikası al

☐ Nginx domain yönlendirmelerini yap

☐ Admin şifresini değiştir

☐ Test hesaplarını sil

☐ Gerçek ürün verilerini import et

☐ Backup cron ayarla

☐ Upload volume kontrol et

☐ Production Docker smoke test yap

☐ Final full-cycle test yap

## Önerilen

☐ Sunucuda firewall ayarla

☐ PostgreSQL dış erişimi kapat

☐ Redis dış erişimi kapat

☐ Admin panel domainini kısıtla veya güçlü login koruması kullan

☐ Günlük backup kontrolünü otomatikleştir

☐ Hata bildirim mekanizması ekle

# 21. Prod Ready Tanımı

☐ Production Docker stack başarıyla build edildi

☐ Production Docker stack başarıyla ayağa kalktı

☐ Storefront container running

☐ Admin container running

☐ API container healthy

☐ PostgreSQL healthy

☐ Redis healthy

☐ Python PDF healthy

☐ /health endpoint 200

☐ Storefront 200

☐ Admin panel 200

☐ Boş DB migration testi geçti

☐ Production DB backup alındı

☐ SSL aktif

☐ HTTP → HTTPS redirect aktif

☐ .env production değerleri girildi

☐ Test hesapları silindi

☐ Gerçek admin hesabı oluşturuldu

☐ Full-cycle bayi sipariş testi production’da geçti

☐ Havale bildirimi production’da geçti

☐ Stok hareketleri production’da doğru

☐ API keyler public’e sızmıyor

☐ Backup cron aktif

☐ Rollback planı hazır

# 22. Şu Anda Bilinen Ana Risk

DİKKAT: Storefront ve admin’in local pnpm dev ile çalışması production doğrulaması değildir. Final onaydan önce production Docker build ve container smoke test geçmelidir.

docker compose -f docker-compose.prod.yml build --no-cache
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

# 23. Bundan Sonra Yeni Özellik Eklenmeyecek

Production öncesi artık yapılmaması gerekenler:

☐ Yeni kampanya sistemi ekleme

☐ Yeni ödeme entegrasyonu yazma

☐ Netsis API yazma

☐ Alneo canlı entegrasyonu yazma

☐ Albaraka canlı entegrasyonu yazma

☐ Büyük UI redesign yapma

☐ Yeni rol sistemi ekleme

☐ Yeni test altyapısını büyütme

☐ Yeni modül açma

Sadece şu işler yapılacak:

☐ Stabilizasyon

☐ Docker production doğrulama

☐ Env/secrets

☐ SSL/Nginx

☐ Backup/restore

☐ Gerçek veri import

☐ Final smoke test

☐ Deploy dokümantasyonu

# 24. Kısa Sonuç

MVP iş akışı çalışıyor.

DEALER login
→ ürün listeleme
→ stok kontrolü
→ sepet
→ B2B sipariş
→ admin onay
→ stok rezervasyon
→ havale bildirimi
→ admin ödeme onay
→ sipariş durum akışı
→ stok hareketleri

GEÇTİ: Uygulama mantığında prod blocker görünmüyor. Kalan ana blocker production Docker stack’in gerçek container ortamında doğrulanmasıdır.

Doküman sonu